### КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

### «БАЛАКЛІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

##### ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ

#### ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

#### НАКАЗ

18.10.2017		                            м. Балаклія		                                       № 191

Про посилення протипожежного

та техногенного захисту об’єктів

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.09.2017 № 1324 стосовно затвердження Плану заходів щодо посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів та листа Департаменту  науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.10.2017 №  01-36/4169

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з господарської роботи Маковецькому С.Ф.:

1.1. Розробити й затвердити План заходів із пожежної та техногенної безпеки під час підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду (далі-План заходів).

До 19.10.2017

1.2. Забезпечити виконання Плану заходів у встановлені строки.

1.3. Забезпечити підготовку об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період згідно з розробленим планом заходів.

До 26.10.2017

1.4. Звіти про виконання Плану заходів надавати у відповідні терміни до служби охорони праці Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Інформацію про виконання заходів з терміном виконання «постійно» надавати щоквартально до 5 числа місяця, що наступає за звітним кварталом у паперовому вигляді до служби охорони праці Департаменту науки і освіти.

2. Головному бухгалтеру Тейбаш Т.В.:

2.1. Видатки на проведення профілактичних заходів з питань пожежної безпеки здійснювати в межах бюджетних асигнувань, передбачених кошторисом на зазначені цілі.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                                 А.О. Ляшов

Маковецький, 5-46-95

З наказом ознайомлені:                                                                     С.Ф. Маковецький

Т.В. Тейбаш

Додаток

до наказу Комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради» від 18.10.2017 № 191

План заходів

із пожежної та техногенної безпеки під час підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

Комунального закладу «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради»

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здійснювати профілактичні ремонти і огляд електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання на передодні опалювального сезону. | Постійно | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 2 | Провести комісійні перевірки (з протокольним оформленням) протипожежного та технічного стану приміщень, будівель, горищ, підвалів та території школи-інтернату. Ужити невідкладних заходів для усунення виявлених недоліків. | До 28.11.2017 | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 3 | Провести перевірку технічного стану систем автоматичної сигналізації, пожежогасіння, оповіщення про пожежу, внутрішнього і зовнішнього пожежного водопостачання щодо можливості їх експлуатації в умовах низьких температур, а також забезпечення приміщень об’єктів необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки, стану евакуаційних виходів, комплектацію пожежних щитів. | До 26.10.2017 | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 4 | Перевірити наявність інструкцій з пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, за необхідності опрацювати нові інструкції або переглянути та доповнити чинні. | До 28.11.2017 | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 5 | Провести додаткові протипожежні інструктажі з учасниками навчально-виховного процесу з питань: - порядку куріння та користування відкритим вогнем; - користування електропобутовими приладами; - зачинення приміщень після роботи; - евакуації на випадок пожежі; - надання першої допомоги при переломах, струсах, запамороченнях, опіках, обмороженнях. | Жовтнь-листопад 2017 | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф., заступник директора з навчально-виховної роботи Федотова М.В., заступник директора з виховної роботи Лисак Н.В. |
| 6 | Провести перевірку знань у працівників загальних інструкцій з пожежної та техногенної безпеки, з питань здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, огляду території й приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації. | До 28.11.2017 | Директор школи Ляшов А.О., інженер з охорони праці Гонтаренко П.В. |
| 7 | Забезпечити очищення службових, складських та господарських приміщень і територій, горищ та підвалів від горючих матеріалів. Заборонити спалювання сміття та відходів на території об’єктів. Їх утилізацію здійснювати згідно з визначеним порядком та в спеціально відведених для цього місцях. | Постійно | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 8 | Забезпечити автотранспортні засоби справними порошковим вогнегасниками відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року № 934. Заборонити використання для підігріву двигунів транспортних засобів відкритого вогню (факелів, паяльних ламп, тощо), застосування відкритого вогню для освітлення. | Постійно | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 9 | Привести у відповідність до вимог нормативно-правових актів схематичні плани евакуації людей на випадок виникнення пожежі та вивісити їх на видних місцях, установити порядок (систему) оповіщення людей про пожежу, з яким (якою) необхідно ознайомити всіх працівників згідно зі штатним розписом. | До 28.11.2017 | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 10 | Уживати відповідних заходів реагування на факти порушень чи не виконання працівниками та учнями встановленого протипожежного режиму, вимог правил пожежної безпеки та інших нормативно-правових актів, що діють у цій сфері. | Постійно | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф., заступник директора з навчально-виховної роботи Федотова М.В. |
| 11 | Люк колодязю пожежного гідранту біля стадіону школи-інтернату підняти до рівня покриття навколо нього. | Жовтень 2017 | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 12 | Замінити пожежні ящики в житловому копусі школи-інтернату. | Лютий 2018 | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 13 | Сигнал про спрацювання установки пожежної сигналізації вивести на пульт централізованого пожежного спостереження. | При наявності фінансування | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 14 | Розчищувати від снігових заметів пожежні гідранти. | Постійно, при наявності заметів | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 15 | Проводити навчання з питань евакуації учнів та персоналу школи-інтернату. | Березень 2018, Вересень 2018 | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |
| 16 | Провести перезарядку вогнегасників. | Грудень 2017 | Заступник директора з ГР Маковецький С.Ф. |

Директор школи                                                                                А.О. Ляшов

Розробив заступник директора з ГР                                                С.Ф. Маковецький